ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«реконструкция административно-производственных зданий»

Е-03512522-1.2.4.1-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	5

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….7

6.Анализ технических решений	7

7.Реализация проекта	8

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..8

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….9

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………… 10

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………10

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	11

10.Экономическая эффективность проекта	12

11.Выводы	13

# Описание проекта

Необходимость реализации проекта «Реконструкция административно-производственных зданий» обусловлена недостатком площадей административных, производственных и бытовых помещений, моральным и физическим старением составных частей, конструкций, инженерных сетей зданий. Удовлетворение  требований по условиям и охране труда работающего персонала (с учетом размещения созданного в 2018 году отдела проектирования), вызывает необходимость строительства дополнительных площадей. Для создания дополнительных площадей (помещений) предусмотрена реконструкция административного здания, (литер А), расположенного  по адресу: г. Орел, пл. Поликарпова, 8,  с надстройкой 3-го этажа.

За многолетнюю эксплуатацию зданий, выявлены недостатки (в том числе физическое и моральное старение конструкций покрытий, кровель, систем отопления), которые не позволяют вести дальнейшую эксплуатацию зданий, удовлетворяющую современным требования по энергосбережению и энергоэффективности,  обеспечивающую требуемые условия эксплуатации установленного в них дорогостоящего технологического оборудования, в том числе электронно-цифровой техники.

Объекты реконструкции выбраны с учетом материалов обследования, проводимых специализированными организациями.

В первую очередь, в целях предотвращения протечек кровель, предусмотрена реконструкция покрытий и кровель с применением современных конструкций и материалов с длительным сроком службы.

Реконструкция систем отопления зданий предусматривает применение рациональных схем, технологичных долговечных трубопроводов с установкой современных интеллектуальных узлов учета потребления тепловой энергии.

С учетом оценки технического состояния настоящий проект предусматривает реконструкцию зданий на производственных площадках АО «Орелоблэнерго» в городах Орле, Мценске.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый № |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Реконструкция административного здания, литер А, расположенного по адресу: г. Орёл, пл.Поликарпова, 8. Надстройка 3 этажа | 57:25:030717:31:14117/1/А |
| 2 | Реконструкция производственного здания, литер Д, расположенного по адресу: г. Орёл, пл.Поликарпова, 8. | 57:25:030717:31:14117/1/Д |
| 3 | Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б, Б1, Б2, расположенного по адресу: г. Орёл, пл.Поликарпова 8. | 57:25:030717:40:4814/1/Б |
| 4 | Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, расположенного по адресу: г. Орёл, ул.Ростовская 20. | 57:25:031046:02:17726/1/В |
| 5 | Реконструкция производственного здания, литер Б, расположенного по адресу: г. Орёл, ул.Ростовская 20. | 57:25:031048:02:17726/1/Б |
|  | Мценский филиал |  |
| 6 | Реконструкция системы отопления здания ремонтного участка, литер А, расположенного по адресу: г. Мценск, пер. Перевозный 13 | 57:27:0020638:94 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта  -  май 2019 г.

Срок окончания  -  декабрь 2019 г.

# 3. Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция административно-производственных зданий» нацелен:

- на создание условий труда персонала, отвечающих требованиям действующих нормативных актов;

- на создание среды, обеспечивающей эффективную работу технологического оборудования, участвующего в  мониторинге параметров и состояния электрических сетей, управлении процессами передачи электрической энергии, потребителями которой являются население и социальные объекты.

Карты – схемы с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Год ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Реконструир. площадь, кв. м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек. | после рек. | до рек. | после рек. |  |  |
| 1 | Реконструкция административного здания, литер А, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Надстройка 3 этажа | 1943 | 2019 | 76 | 30 | 381 / 423 | Данные по площади кровли: (до рек./после рек) |
| 2 | Реконструкция производственного здания, литер Д, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. | 1968 | 2019 | 51 | 30 | 547,84 |  |
| 3 | Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова 8. | 1984 | 2019 | 35 | 30 | 364 |  |
| 4 | Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. | 1984 | 2019 | 35 | 30 | 343,75 |  |
| 5 | Реконструкция производственного здания, литер Б, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. | 1989 | 2019 | 30 | 30 | 293,75 |  |
| 6 | Реконструкция системы отопления здания ремонтного участка, литер А, расположенного по адресу: г. Мценск, пер. Перевозный 13 | 1975 | 2019 | 44 | 30 | - |  |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции административно-производственных зданий направлены на решение следующих вопросов: - создание условий труда персонала, отвечающих требованиям действующих нормативных актов; - повышение энергоэффективности при эксплуатации административно-производственных зданий; - экономия тепловой энергии; - обеспечение эффективной работы технологического оборудования, - использование прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости, стоимости строительства и эксплуатационных затрат; - пожаробезопасность, - охрана окружающей среды; Проектом предусматривается замена изношенных, морально и физически устаревших элементов и конструкций зданий.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование, материалы, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |
| 1 | Реконструкция административного здания, литер А, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. Надстройка 3 этажа | 10,179 | 1,577 | 8,602 |
| 2 | Реконструкция производственного здания, литер Д, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова, 8. | 0,917 | 0,198 | 0,719 |
| 3 | Реконструкция здания диспетчерской, литеры Б,Б1,Б2, расположенного по адресу: г.Орёл, пл.Поликарпова 8. | 0,876 | 0,634 | 0,242 |
| 4 | Реконструкция производственно-бытового здания, литер В, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. | 0,580 | 0,455 | 0,125 |
| 5 | Реконструкция производственного здания, литер Б, расположенного по адресу: г.Орёл, ул.Ростовская 20. | 0,504 | 0,395 | 0,109 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |
| 6 | Реконструкция системы отопления здания ремонтного участка, литер А, расположенного по адресу: г. Мценск, пер. Перевозный 13 | 0,929 | 0,342 | 0,587 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь | февраль |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка материалов | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и отделочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основных материалов | апрель | декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Демонтажные и строительно-монтажно работы | апрель | декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Отделочные работы |  | декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | июнь | декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | июль | декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4. Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта, тыс.руб

| Вероятностный эффект от реализации проекта 152,0 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, 72 тыс.руб | 72,0 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, 41 тыс. руб. | 41,0 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, 39 тыс. руб | 39,0 |

# 9. Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация |  |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль | 13 985,07 |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. | 824,5 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 6,1 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 7,3 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,2 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 7,3 лет с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является удовлетворение  требований по условиям и охране труда работающего персонала, необходимость обеспечения эффективной работы технологического оборудования, установленного в административно-производственных зданиях.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)