ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами»

Е-03512522-1.1.7-2018

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	5

4.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

5.Анализ технических решений	5

6.Реализация проекта	13

6.1 Затратная часть проекта…………………………………………………………………………………………………....13

6.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………..14

6.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….15

6.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………19

7.Доходная часть проекта	22

8.Источники финансирования проекта	23

9.Экономическая эффективность проекта	24

10.Выводы	25

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое обслуживание, текущая эксплуатация и ремонт электрооборудования и электрических сетей должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов и транспортных средств.

Приобретение специальной техники обусловлено сверхнормативными сроками ее использования и полным физическим износом. Так, нормативный срок эксплуатации автоподъемника АП-17 и автокрана, в соответствии с паспортными данными, составляет 10 лет. В то же время на предприятии продолжают работать  свыше 40 единиц спецтехники, введенные в эксплуатацию в  90-х годов прошлого века, изношены оперативные и ремонтные автомобили.

Для эффективной работы электрических сетей в соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике №35-ФЗ, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008 г., №861 от 27.12.2004 г., требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ Р 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии общего назначения» электросетевая организация должна быть укомплектована электроизмерительными приборами и аппаратами.

Приобретение переносных измерительных приборов и аппаратуры для оснащения ими в необходимых количествах персонала служб и участков предприятия обусловлено требованиями вышеуказанных правил и предписаниями уполномоченных органов контроля в электроэнергетике.

Проект  включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3Т-1С | 1 шт. |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Автогидроподъемник | 3 шт. |
|  | Автомобиль УАЗ-390995 | 5 шт. |
|  | Прокольная установка горизонтального бурения | 1 шт. |
|  | БКМ БМ 205 Д на шасси МТЗ 82 | 1 шт. |
|  | Тралл низкорамный для перевозки крупногабаритных конструкций 3-осный г/п 38 тн. | 1 шт. |
|  | Автомобиль Соболь | 1 шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» - февраль 2018 г., срок окончания  -декабрь 2018 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» нацелен на качественное и надежное энергоснабжение потребителей путем сокращения времени аварийно-восстановительных работ. Потребителями являются население и социальные объекты Орла и Орловской области.

4. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0 |  |

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование | Всего (млн..руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3Т-1С | 0,12712 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Автогидроподъемник | 9,19372 |
|  | Автомобиль УАЗ-390995 | 3,06457 |
|  | Прокольная установка горизонтального бурения | 6,59475 |
|  | БКМ БМ 205 Д на шасси МТЗ 82 | 3,06234 |
|  | Тралл низкорамный для перевозки крупногабаритных конструкций 3-осный г/п 38 тн. | 2,05000 |
|  | Автомобиль Соболь | 0,73800 |
|  | Итого | 24,83050 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка приборов, спецоборудования и спецтехники | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 1.2 | Страхование автотранспортных средств | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 1.3 | Регистрация автомобилей и автовышек в органах ГИБДД | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 1.4 | Регистрация спецтехники в органах технического надзора | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 2 | Постановка основных средств на бухгалтерский учет | февраль | декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2018 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Приобретение приборов и аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переносной прибор Энергомонитор 3.3Т-1С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автогидроподъемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомобиль УАЗ-390995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прокольная установка горизонтального бурения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | БКМ БМ 205 Д на шасси МТЗ 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тралл низкорамный для перевозки крупногабаритных конструкций 3-осный г/п 38 тн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Автомобиль Соболь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

Доход от проекта 600,0 тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты, тыс. руб. без НДС | 600,0 |
| --- | --- | --- |

# 9.Источники финансирования проекта

| №п.п. | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авансы от ТП |  |
| 2 | Амортизация | 14 906,18 |
| 3 | Возврат НДС |  |
| 4 | Кредиты |  |
| 5 | Прибыль | 9 924,22 |
| 6 | Прибыль от ТП |  |
| 7 | Прочие заемные |  |
| 8 | Прочие собственные |  |

# 10.Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 176,6 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 4,93 % |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 % |
| 4. | Период окупаемости, лет | 7,7 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,9 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 9,9 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения текущей деятельности компании  для надежного и качественного  электроснабжения потребителей.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей в Орле и поселениях Орловской области, обновление основных производственных фондов.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)